Plano de Mudança e Liberação

| Descrição: | Disponibilização da versão 2.0.1 |
| --- | --- |
| Solicitante: | Christiano Machado da Costa |
| Data da Solicitação: | 10/09/2026 |
| TAG: | JUD |

- Autorizadores

| Nome | Email | X |
| --- | --- | --- |
| Grupo aprovador de Mudanças de infraestrutura | mudanca.infra@tjce.jus.br |  |
| Grupos aprovador de Mudanças Sistemas Administrativos | mudanca.sisadm@tjce.jus.br |  |
| Grupos aprovador de Mudanças Sistemas 2º Grau | Mudanca.jud2@tjce.jus.br | x |
| Grupos aprovador de Mudanças Sistemas 1º Grau | Mudanca.jud1@tjce.jus.br |  |
| Grupos aprovador de Mudanças Sistema PJE | Mudanca.pje@tjce.jus.br |  |
| Grupos aprovador de Mudanças Sistemas FCB | Mudanca.gerinf@tjce.jus.br |  |
| Grupo Aprovador de Mudanças Sustentação | mudanca.sustentacao@tjce.jus.br |  |

- Motivação da Mudança

# [DS] Demanda Sistemas #294770 – Setin - Layout Unificado dos Documentos Gerados pelo Sistema

- Descrição da Mudança

[DES] Desenvolvimento #294782 - [Geral] Implementação da Padronização Visual e Layout dos Documentos

- Riscos

| Nome do Serviço | IC | Risco | Tipo de Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| TJDKP30 | 192.168.19.172 | Sem risco |  |

- Serviços Impactados

| Nome do Serviço | IC | Impacto | Tipo de Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| TJDKP30 | 192.168.19.172 | Sem impacto |  |

- Plano de Comunicação

| Nome Parceiro / Contratado / Funcionário | Email / Telefone | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Notificação PML | notificacao.pml@tjce.jus.br |  |
| Quem acompanhará a execução | Cooraplicdesagil@tjce.jus.br |  |
| Quem acompanhará a execução | Devops@tjce.jus.br |  |
| Grupos aprovador de Mudanças Sistemas Administrativos | mudanca.sisadm@tjce.jus.br |  |
| Grupos aprovador de Mudanças Sistemas 2º Grau | Mudanca.jud2@tjce.jus.br |  |
| Grupo Aprovador de Mudanças Sustentação | mudanca.sustentacao@tjce.jus.br |  |

- Data e Hora Prevista

| Data | Hora |
| --- | --- |
| 16/09/2026 | 17:00h |

- Ambiente da Mudança

| Servidor da Aplicação | SGBD/Schema | Hospedador |
| --- | --- | --- |
| TJDKP30 | SGBD/mobile_api | Puma/Nginx |

- Áreas Envolvidas

| X | Equipes | X | Equipes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3N Backup | x | 3N Servidor de Aplicação |
| x | 3N Banco |  | 3N Storage |
|  | 3N Conectividade |  | 3N Virtualização |
| x | 3N Linux | x | 3N Netscaler |
| x | 3N Monitoramento |  | 3N Windows |
|  | 3N Segurança (Lnx, Win, FW) |  | 3N DevOps |

- Detalhamento da Execução

| Item | Atividade | Tempo Previsto | Equipe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pre-requisitos: - A VM de produção deve possuir as mesmas configurações e instalações presentes na VM padrão acordada com a infra => TJDKP30. (instalações de docker, docker-compose, usuário 'tjcedeployer', permissões de sudo para o usuário 'tjcedeployer' e organização de scripts e diretórios em /etc/docker/docker-compose) - O servidor do jenkins deve ter acesso ssh por meio de chave pública/privada para o usuário 'tjcedeployer' na VM de produção; - Permitir acesso SSH por meio de chave privada/pública do usuário vagrant da máquina do Jenkins (tjicp01) para o servidor onde ocorrerá o deploy. (Esse passo deve ser feito na RDM da primeira implantação, mas deve ser garantido na execução das RDMs de atualização das versões) - Garantir que o servidor onde ocorrerá o deploy da aplicação permita acesso ssh a partir da VM do Jenkins. - A VM de produção deve ter sua chave pública do usuário 'tjcedeployer' na seção ssh keys do gitlab do tjce; (objetivo: conseguir obter o código fonte necessário no gitlab; - A VM de produção deve ter acesso de rede liberado para os servidores do SAA (caso a autenticação seja padrão), servidor de envio de email (caso a aplicação faça uso dessa funcionalidade), acesso à internet, acesso nexus (local onde a aplicação baixará suas dependencias) => https://nexus.tj.ce.gov.br/nexus/ e todos os certificados SSL do TJCE atualizados; - Realizar backup da VM, antes de realizar qualquer ajuste, ex: Snapshot. - Verificar bloqueio de antivírus e Firewall na VM em questão. | 20 min | Linux/Aplicação |
| 2. | Objetivo: Para realizar o deploy da TAG 2.0.1 em produção Passos: 1) Logar no jenkins de produção: https://jenkins 1.1) Selecionar a aba Ruby-Apps-Production-Docker(INFRA) 1.2) Selecionar o job TJCE-MOBILE-API-GeraBuildEDeploy-Docker-Prod-Pypipe 1.3) Clicar em ‘Construir com parâmetros’; 1.4) Selecionar a TAG 2.0.1 no parâmetro BRANCH_TAG; 1.5) Manter os demais parâmetros inalterados e clicar no botão ‘Construir’; 1.6) Clicar na execução do build e selecionar a opção de menu “Saída do Console” (ou apenas clicar na barra de status do build); 2) O log deve ser finalizado com a linha: “Finished: SUCCESS” | 15 min | Aplicação/Linux |
| 3. | Ao concluir o JOB, os dados de produção do banco oracle devem ser migrados novamente para o banco postgres afim de que o banco postgres não esteja desatualizado em relação a nprodução real. Esse passo será fundamental pois agora esse PML visa de fato a virada de chave DNS para o mobile.tjce.jus.br. Para isso, é recomendável dropar o banco e migrar tudo do 0 novamenrte. É importante observar se as sequences foram preservadas com o nextval, como é uma migração de dados é importante que os dados sigam a sequência do nextval de cada tabela. Origem: Base: Oracle Banco:TJCEP Host: TJBD-SCAN Schema/User: MOBILE_API Destino: Base Postgres Banco: mobile_api schema: public | 30 minutos | Banco de Dados |
| 4. | Configurar DNS no netscaler para a aplicação https://tjdkp30:8295 para o DNS https://mobile.tjce.jus.br | 10 minutos | Netscaler |

| Tempo da Atividade | 60 minutos |
| --- | --- |

- Plano de Rollback

| Item | Atividade | Tempo Previsto | Equipe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Retornar o DNS https://mobile.tjce.jus.br para a a aplicação https://tjdkp12:8295 | 10 minutos | Netscaler |

| Tempo da Atividade | 10 minutos |
| --- | --- |

- Necessidades Adicionais

| Item | Opção | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Backup | sim | Solicitar a Inclusão na política de backup |
| Backup | não | Solicitar a Exclusão na política de backup |
| Monitoramento | sim | Solicitar a Inclusão no monitoramento |
| Monitoramento | não | Solicitar a Exclusão no monitoramento |
| Segurança | sim | Solicitar a Inclusão na ferramenta de seg/soc |
| Segurança | não | Solicitar a Exclusão na ferramenta de seg/soc |

- Revisão Pós-Implementação/Teste

Acompanhar o log de execução e verificar se a URL informada na saída “Aplicação disponibilizada na URL => https://mobile.tjce.jus.br/ externamente (via internet);